عقد أشغال

إنه في يـوم .......  الموافـق   ............. تم تحرير هذا العقد بيـن كلاً مـن:

- الطرف الأول : المستفيد: " -------------- "       رقم الطلب " ---------

عنوانه: الإمارات العربية المتحدة – دبي - المنطقة: --------، رقم الارض: --------،  هاتف رقم  ----------

- الطرف الثاني: شركة -------------------- و يمثلها السيد/ ---------------- رخصة تجارية رقم : --------

عنوانها : دبي - صندوق بريد: ----- البريد الإلكتروني:  --------هاتف متحرك رقم: ------------

وتم الاتفاق على الآتي :-

- ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال (الصيانة/الإضافة) الخاصة بمسكن الطرف الأول والكائن على قطعة الأرض رقم (......-......) بمنطقة .............، وذلك طبقا للرسومات والمواصفات المحددة من المؤسسة والأعمال المعتمدة من مهندس المؤسسة.

- ان يقوم الطرف الثاني باستخراج التراخيص اللازمة للأعمال المطلوب تنفيذها من بلدية دبي و هيئة كهرباء و مياه دبي وعمل لوحة المشروع طبقا للنموذج المحدد من المؤسسة ويكون مسؤول عن استخراج شهادة الإنجاز الخاصة بالأعمال المرخصة.

- ان يقوم الطرف الثاني باعتماد المواد المستخدمة في (معالجة الإصلاحات - اعمال العزل - الاعمال الصحية – الخزانات - الاعمال الكهربائية - التكييف) من مهندسي المؤسسة وعمل الرسومات التنفيذية الخاصة بالأعمال الكهربائية واعتمادها من هيئة كهرباء و مياه دبي وذلك في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تسليم الموقع.

- ان يقوم الطرف الثاني بالكشف عن الشروخ ومعالجتها طبقا لتعليمات مهندس المؤسسة وذلك باستخدام المواد المخصصة لذلك ويجب تسليمها لمهندس المؤسسة.

- في حال وجود بند تقوية التيار الكهربائي  يلزم عمل الاجراءات اللازمة بذلك لضمان استمرار صرف الدفعات مع  اعتماد المخططات التنفيذية للأعمال الكهربائية واستخراج التكلفة التقديرية من هيئة كهرباء ومياه دبي و لن تصرف الدفعة التي تتجاوز 90% الا في حال  قام المقاول باستكمال إجراءات فحص وتسليم أعمال الكهرباء و بتركيب عداد الكهرباء الجديد من هيئة كهرباء ومياه دبي .

- تتكفل المؤسسة  بدفع قيمة التكلفة التقديرية  لأعمال توصيل الكابل بحد أقصي 20,000 درهم  حيث تقوم المؤسسة بتسويتها مباشرة الى هيئة كهرباء ومياه دبي .

- ان يقوم الطرف الثاني بتسليم اختبار ضغط مواسير الحمامات والمطابخ وعزل الرطوبة لمهندس المؤسسة

- يحق لمهندس المؤسسة وقف صرف المنحة واستبعاد المقاول وذلك في حالة وجود أخطاء جسيمة بالموقع او عدم التزام المقاول بالمواصفات والتعليمات الصادرة من المهندس.

- يحق للطرف الأول سحب بعض الاعمال او إضافة اعمال أخرى بنفس أسعار العقد وبحيث لا يزيد قيمتها عن 25% من اجمالي العقد.

- ان يتم تنفيذ الاعمال بوجود الطرف الأول بالمسكن ويتم الاخلاء الجزئي حسب التوافق بين الطرفين وذلك حتى يتمكن الطرف الثاني من تنفيذ الاعمال في مدة (        يوما )  شامل فترة التحضير(15 يوم )  من تاريخ  اصدار الرخصة

- وتم الاتفاق على ان تكون تكلفة اعمال الصيانة (               درهم ) وتكلفة اعمال الإضافة (             درهم )  واجمالي العقد  (               درهم )  شامل الضريبة

- يتم تطبيق غرامة تأخير على الطرف الثاني بقيمة (   500 درهم )عن كل يوم تأخير وبحد اقصى 10% من قيمة العقد

- يتم صرف الدفعات من المؤسسة بحد ادنى 10 %  وفي حالة رغبة المالك بتحويل الدفعات للمقاول تتم برسالة خطية من قبل المالك وفي هذه الحالة يتم خصم (10%) من كل دفعة ويحول محجوز الصيانة (5%) للمالك في نهاية المشروع

- لا يحق للمقاول أن يتنازل عن العقد للغير أو عن أي جزء منه أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه دون   الحصول على موافقة من المالك ومع ذلك يبقي المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع التنازل إليه عند تنفيذ العقد.

- لا يحق للمقاول أن يتعاقد بالباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل التعاقد أو أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادرا من المقاول نفسه.

- إذا أخل المقاول بكل أو بعض التزاماته في العقد جاز للمالك إنهاء التعاقد وحجز الدفعات المتبقية و التعاقد مع مقاول آخر على حسابه الخاص.

- لا يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل لمدة 15 يوماً (خمسة عشر يوماً) متوالية بدون سبب و يحق للطرف الأول بعد إثبات تلك الواقعة أن يعتبر العقد مفسوخاُ تلقائياُ مع تحميل الطرف الثاني ما يترتب على ذلك من أضرار.

- مسؤوليات المقاول:-

- يلتزم المقاول بشروط الأمن والسلامة في موقع العمل حسب قوانين ولوائح بلدية دبي أو أي أنظمة اتحادية أخرى، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق للمؤسسة إيقاف صرف الدفعات المستحقة

- يتحمل المقاول كافة المسؤوليات والأخطار الناجمة عن تشغيل معداته بحيث يلتزم بالمحافظة على الأرواح كما يتحمل سداد قيمة أي مخالفة تقع عليه من قبل بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي نتيجة أي أخطاء يقوم بها أثناء تنفيذ الأعمال.

- تبقى مسؤولية المقاول مستمرة لمدة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام الابتدائي عن ضمان وصيانة الأشغال موضوع العقد، كما يلتزم بإصلاح اي خلل ينجم عن سوء تنفيذه.

- في حالة فسخ العقد يتم تقييم الاعمال المنفذة طبقا  لأسعار البنود المعتمدة في العقد والتي تم تسليمها عند فتح الملف.

- يقدم المقاول الضمانات اللازمة على الاعمال المنفذة ( العزل – الدهانات – السخانات – المكيفات – المضخات – الخزانات ... الخ ) كل حسب مدته.

توقيع الطرف الأول                                                                     توقيع وختم  الطرف الثاني